工程造价审核服务项目需求

一、项目目标及内容：

- 1、对医院2025年对外租赁空间改造项目施行全过程造价控制审核。以清单控制价编制审核为起点，以结算审计为终点，提供工程进展过程中的与造价控制相关的审核服务，涉及造价控制的，出具审核结果报告，涉及专业审核的，出具审核意见书。

- 2 、服务管理要求：配合医院工程类管理业务内部控制的需要，为上述业务主责部门提供造价管理专业意见，实现对工程项目造价全生命周期管理效果。

- 3、委托服务期限：自合同签订起1年。

- 4、年度服务项目预计造价总金额8100万元。

二、项目实施要求

1、项目要求：

★（1）实施一案一委托,每项委托案包括：以清单控制价编制审核为起点，以结算审计为终点，提供工程进展过程中的与造价控制相关的审核服务，涉及造价控制的，出具审核结果报告，涉及专业审核的，出具审核意见书。

★（2）工程进展关键阶段（例如：清单控制价审核、隐蔽工程验收、结算审计等关键节点）需提供现场踏勘并记录踏勘结果，确保造价认定结果真实、客观。

2、人员要求：具备工程造价管理专业背景，同一工程项目不同时期的委托服务应尽量保证由同一主责经理完成，如遇不可控因素，发生必然调整，应确保前后主责经理无差异完成工作交接。

#3、初审时效要求：工程量清单及控制价审核、结算审核项目，应保证7个工作日内将初审意见反馈至甲方；对招标文件及合同中涉及到造价管理条款审核，请确保3个工作日内反馈甲方。

#4、整体时效要求：协助院方实现自项目送审1个月（自然日）内完成最终定案并出具结果报告（不考虑特殊工程项目）。

5、协助甲方有效控制投资风险，合理控制投资成本，提升项目工程量清单及控制价编制结果的科学、合理性，实现工程管理全流程造价控制。

6、造价咨询服务需配合医院内部控制管理的动态调控要求，确保及时且准确地提供专业造价咨询意见。

三、招标限价要求及费用结算要求：

每个委托项目最低收费不高于5000元，施行基础收费+效益收费，基础收费起算点不高于清单控制价送审金额的0.78%，效益收费不高于审减金额的6.8%。

四、项目评分标准

| 内容 | 评分内容 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 评分价格 | 10 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 |
| 商务部分（15分） | 同类项目业绩 | 9 | 根据投标人提供近三年同类（医疗机构）业绩进行打分，每有1个得3分，最高得9分。 注：投标人须提供合同首页、主要内容页、签字盖章页等并加盖单位公章。 |
|  | 资质认证 | 6 | 资质认证：根据不同服务作业类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得3分，满分6分。 |
| 技术部分（35分） | 需求响应 | - 35 | - 1.完全满足需求文件中”二、项目实施要求”要求，具体参数要求的得满分35分。 - 2.需求文件中，带“★”号标记的条款(共计2条)为实质性要求，若不满足则投标无效。 - 3.需求文件中，带“#”号标记的条款(共计2条)为标准要求，负偏离扣10分。 - 4.需求文件中，一般要求(共计3条)负偏离扣5分，最低扣至0分。 |
| 服务部分（40分） | 实施方案 | 20 | 1.根据投标人针对本项目提供的实施方案的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价，包括但不限于：①项目实施管理计划及具体实施内容；②实施进度控制及人员合理配置；③项目运行方案；④质量保障方案及风险管理；⑤内部管理制度。 内容进行了详细的论述且满足遴选需求，方案优秀的得20分； 内容进行了较为详细的论述且较为满足遴选需求，方案良好的得15分； 内容虽阐述但未贴合项目实际情况或内容未包括具体实施细节及措施得10分； 内容未进行阐述或不满足遴选需求得0分。 |
|  | 服务方案 | 20 | 1.投标人针对本项目提供的服务方案进行综合评价，包括但不限于：响应时间和服务方式、②应急预案及质量保障方案、③专业技术支持及配合医院工程类管理业务内部控制的需要等。 2.根据投标人提供人员配备方案【管理人员综合素质、团队成员（包括但不限于团队人数、人员工作经验、人员素质等）、配备合理性、工作职责、人员稳定性保障措施（包括但不限于岗位安排、技术培训、内部管理等）】的全面性、专业性、可操作性等方面进行综合评价。 3.根据投标人提供的服务响应时间及质量保障措施，后续服务承诺，接管方案或退场方案等方面进行综合评价。 服务方案完整全面，安排合理可行，响应迅速，得20分； 服务方案较完整，安排基本合理，响应及时，得15分； 服务方案欠完整或安排欠合理、响应不及时，得10分； 未提供的得0分。 |